# ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛОМИНЦЕВСКОЕ  ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от «07» марта 2014 года                                                                № 41

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 
в период весеннего половодья в 2014 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод 
в 2014 году на территории МО Ломинцевское Щёкинского района, безопасности населения, проживающего в населенных пунктах, подвергающихся угрозе затопления, и обеспечения их жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании   Устава муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, администрация МО Ломинцевское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории МО Ломинцевское Щёкинского района в 2014 г. (Приложение 1).

2. Утвердить состав муниципальной противопаводковой комиссии (Приложение 2).

3. Утвердить Положение о муниципальной противопаводковой комиссии (Приложение 3).

4.Возложить на противопаводковую комиссию (Родионов П.А.) координацию работ по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, по ликвидации возможных ЧС во время паводка.

4.1.Оценить возможную обстановку, которая может сложиться на территории МО в период весеннего половодья. Разработать практические мероприятия по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному оповещению населения, эвакуации людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования экономики МО в период прохождения весеннего половодья 2014 года.

5.Просить директора ЗАО «Ломинцевское ЖЭУ» А.А.Михеля:

- до 20.03.2013г. очистить от снега водоотводные каналы в п.Ломинцевский;

-подготовить необходимую технику и оборудование для откачки воды от подтопляемых домов.

6.Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности:

- организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории МО Ломинцевское Щекинского района в  2014 г.

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района от 21февраля 2013 года «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья в 2013 году».

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО  Ломинцевское Щекинского района.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО Ломинцевское Щёкинского района Родионова П.А.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания.

# Глава муниципального образования

Ломинцевское Щекинского района                              Н.В.Тихонычева

ано:

В. Н. Никитин

В. Е. Калинкин

А. М. Максимов

И. А. Петрухин

Л. Н. Комиссарова

С. В. Кремнева

В. С. Кожевников

Л. И. Холина

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Ломинцевское  Щекинского района

от 07.03.2014 г. № 41

План мероприятий
по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод 
на территории муниципального образования Ломинцевское Щёкинского района в 2014 г.

| № п/п | Мероприятия | Даты проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание КЧС и ОПБ «Организация работы КЧС и ОПБ по подготовке к пропуску паводковых вод» | март | Председатель КЧС |
| 2. | Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья, с последующим представлением его в отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района | до 07.03.2014 | Консультант по ГО и ЧС |
| 3. | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи. Уточнение сведений о гражданах, которые отказываются от эвакуации в период ухудшения паводковой обстановки в пункты временного размещения и переезжают к родственникам, или иным гражданам. Определение пунктов временного размещения для эвакуируемого из мест возможных затоплений населения. | до 07.03.2014 | Члены противопаводковой комиссии |
| 4. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 07.03.2014 | Консультант по ГО и ЧС |
| 5. | Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 07.03.2014 | Председатель КЧС |
| 6. | Информирование населения о паводковой обстановке и о действиях при наводнении(распространение памяток для населения в случае паводка) | в течение паводкового периода | администрация МО |
| 7. | Уточнение мест возможной эвакуации населения, определение мест расселения, порядка охраны строений и имущества в период паводка | февраль | Члены противопаводковой комиссии |
| 8. | Обеспечение проведения мероприятий по защите водозаборов, систем подачи и распределения воды от затопления и подтопления. | март, апрель | Директор ЗАО «Ломинцевское ЖЭУ» (по согласованию) |
| 9. | Осуществлять ежедневный сбор данных, обобщение их и подготовку доклада о состоянии паводковой обстановки главе администрации МО Ломинцевское Щекинского района | весь паводковый период | Консультант по ГО и ЧС |
| 10. | Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов | до 07.03.2014 | Директор ЗАО «Ломинцевское ЖЭУ» (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

МО Ломинцевское Щекинского района                                            П.А.Родионов

Приложение 2

к постановлению МО Ломинцевское

Щекинского района

от   «07 » марта 2014 г. № 41

С О С Т А В

муниципальной противопаводковой комиссии

Председатель комиссии                       - заместитель главы администрации МО

Родионов Павел Александрович                       Ломинцевское Щекинского района

Зам.председателя                                   - консультант по ГО и ЧС

Шембер Любовь Васильевна

Члены комиссии:

Меркулова Валентина Артемовна                   - начальник группы по имущественным,

отношениям

Любимова Варвара Николаевна                       - консультант по земельным отношениям

Австриевская Елена Викторовна                    -главный инженер ЗАО «Ломинцевское ЖЭУ»

(по согласованию)

Заместитель главы администрации

МО Ломинцевское Щекинского района                             П.А.Родионов

# Приложение 3

к постановлению администрации

МО Ломинцевское Щекинского района

от .07.03.2014 г. № 41

# ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной противопаводковой комиссии

# Общие положения

1. Муниципальная  противопаводковая комиссия (далее - Комиссия) является временным координирующим органом местного звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемая на период прохождения весеннего половодья.

2. Комиссия предназначена для организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба в случае их возникновения и ликвидации их последствий в период весеннего паводка.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Тульской области, постановлениями главы администрации МО Ломинцевское Щёкинского района и настоящим положением.

### 4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством заместителя главы администрации – председателя КЧС и ОПБ администрации МО Ломинцевское Щекинского района.

# Основные задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:

- координация деятельности предприятий, организаций и учреждений МО Ломинцевское Щекинского района независимо от формы собственности, по выполнению комплекса противопаводковых мероприятий с целью безаварийного пропуска весеннего половодья;

- организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями пропуска паводковых вод и весеннего половодья, руководство действиями по ликвидации последствий ЧС;

- осуществление контроля за подготовкой и готовностью сил и средств местного звена территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых на противопаводковые мероприятия;

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;

# Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

- заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, предприятий, учреждений, о ходе подготовки к пропуску весеннего половодья;

- запрашивать и получать от объектов экономики, учреждений и организаций сведения, необходимые для работы комиссии;

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности;

# Организация работы комиссии

Работа комиссии осуществляется в соответствии с Планом по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории МО Ломинцевское Щёкинского района, утверждённым настоящим постановлением.

Заместитель главы администрации

МО Ломинцевское Щекинского района                            П.А.Родионов